FASE 2

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Nombre de Proyecto

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Mes noviembre 2025

- Identificación del Proyecto

Nombre de Proyecto

Corredora

- Integrantes del Equipo de Trabajo

| N° | Rut | Apellidos | Nombres |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.919.002-8 | Balboa | Fabián |
| 2 | 20.481.688-3 | Zamora | Cristián |
| 3 | 21.452.371-k | Rocha | Joaquín |

- Registro de Control de Cambios

| Revisión | Fecha | Páginas | Descripción del Cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14-09-25 | Todas | Cambios según primera revisión docente (alcances y objetivos). | Joaquín Rocha |
| 2 | 21-010-25 | Todas | Cambios generales en el ATP, tiempo verbal, objetivos específicos, definir criterios de probabilidad | Cristián Zamora |
| 3 | 10-11-25 | Todas | Cambios de formalidad del informe y agregación de índices | Todos |
| 4 | 17-11-25 | Todas | Últimos cambios de formalidad, agregación de módulos, índices. | Fabián |

ÍNDICE DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS	4

LISTA DE FIGURAS	5

LISTA DE DIAGRAMAS	6

GLOSARIO	7

1 Diseño e Implementación del Proyecto	8

1.1 Resumen	8

1.2 Abstract	9

1.3 Introducción	10

1.4 Problemática a solucionar o necesidad a satisfacer	11

1.5 Objetivos del Proyecto (general y específicos)	13

1.6 Competencias del Perfil de Egreso	14

1.7 Asignación de roles	15

1.8 Metodología utilizada en el Proyecto.	16

1.9 Creación de cronograma asociado al Proyecto (Carta Gantt)	18

1.10 Riesgos Asociados al Proyecto	19

1.11 Implementación del Proyecto	21

Diseño y Arquitectura de la solución (Caso de uso de Software o plataforma de gestión)	21

Requerimientos técnicos	26

Desarrollo de la solución	27

1. Módulo de Inicio de Sesión (Login)	27

2. Panel Principal y Módulo de Ventas	28

3. Módulo de Finanzas	29

4. Módulo de Recursos Humanos (RRHH)	30

5. Módulo de Arriendos	31

6. Módulo de Propiedades	32

7. Módulo de Gestión de Usuarios	33

1.12 Definición de Recursos y Costos asociados al Proyecto	34

CONCLUSIÓN	37

BIBLIOGRAFÍA	38

ANEXOS	39

# LISTA DE TABLAS

Matriz de Riesgos	17

Justificación de probabilidad de riesgos	18

# LISTA DE FIGURAS

# LISTA DE DIAGRAMAS

Carta Gantt	18

# GLOSARIO

Automatización: Proceso mediante el cual se sustituyen tareas manuales por procedimientos tecnológicos que permiten ahorrar tiempo, reducir errores y aumentar la eficiencia.

Base de datos relacional: Sistema que organiza la información en tablas relacionadas entre sí, lo que facilita la integridad y la consulta de datos.

Comisión: Porcentaje de dinero que recibe un corredor de propiedades por la venta o arriendo de un inmueble.

Contrato: Documento legal que establece las condiciones de una compraventa o arriendo entre clientes y la corredora.

Escalabilidad: Capacidad de un sistema de software para adaptarse al crecimiento de la empresa, aumentando usuarios, datos o funcionalidades sin perder rendimiento.

Gestión de propiedades: Conjunto de actividades relacionadas con la administración, control y registro de bienes raíces disponibles para arriendo o venta.

Interfaz de usuario (UI): Medio visual a través del cual los usuarios interactúan con el software, compuesto por pantallas, botones y formularios.

Metodología en cascada: Modelo de desarrollo de software lineal y secuencial, compuesto por fases claramente definidas (análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue).

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, conocido por su estabilidad, seguridad y capacidad de manejar grandes volúmenes de datos.

Reportes de gestión: Documentos o visualizaciones generadas por el sistema que resumen información clave para apoyar la toma de decisiones en la empresa.

Software de escritorio: Aplicación informática que se instala y ejecuta directamente en un computador, a diferencia de las aplicaciones web o móviles.

Trazabilidad: Capacidad de seguir el historial y el estado de la información o procesos dentro del sistema, asegurando control y transparencia en las operaciones.

# Diseño e Implementación del Proyecto

## Resumen

El proyecto "Digitalización de procesos en corredora La Calera" tuvo como objetivo optimizar la gestión de una corredora de propiedades en La Calera, Región de Valparaíso. La empresa enfrentaba dificultades porque gran parte de sus procesos eran manuales, lo que generaba duplicidad de información, pérdida de tiempo y limitaciones en el acceso a datos. Para solucionarlo, se propuso un software de escritorio que centraliza y automatiza la administración de propiedades, clientes, RRHH y finanzas, además del control de comisiones y la generación de reportes de gestión.

Los principales requerimientos del sistema fueron:

- Centralizar la gestión de propiedades y clientes en una sola plataforma.

- Registrar y administrar operaciones de ventas y arriendos.

- Incorporar herramientas de control y seguimiento de procesos.

- Generar reportes internos para apoyar la toma de decisiones.

- Utilizar una base de datos PostgreSQL que asegurara integridad, seguridad y escalabilidad.

Para cumplir con estos requerimientos, el proyecto se desarrolló bajo la metodología en cascada, avanzando de forma ordenada a través de etapas definidas:

- Análisis de requerimientos: levantamiento de información y definición de necesidades del negocio.

- Diseño: construcción del modelo de datos en PostgreSQL y creación de prototipos de interfaz.

- Implementación: desarrollo de los módulos principales (gestión de propiedades, clientes, contratos y reportes).

- Pruebas: verificación de calidad mediante pruebas unitarias e integradas.

- Despliegue: entrega de la solución y validación en el entorno real.

El proyecto se planificó con una duración aproximada de tres meses, utilizando recursos accesibles como computadores personales, PostgreSQL y herramientas de programación. Se proyectó entregar una solución confiable que mejorara la productividad, redujera los tiempos de gestión y garantizara la seguridad de la información.

En conclusión, esta iniciativa respondió a una necesidad concreta de modernización tecnológica y constituyó un espacio de aplicación práctica de competencias en programación, bases de datos, aseguramiento de calidad y gestión de proyectos.

## 1.2 Abstract

The “Corredora” project aimed to improve the management of a real estate agency in La Calera, Valparaíso Region. The company faced challenges due to largely manual processes, which led to data duplication, time inefficiencies, and limited data access. To address this, a desktop software solution was proposed to centralize and automate the management of properties, clients, human resources, and finances, while also providing commission control and management report generation.

The main system requirements were:

- Centralize property and client management on a single platform.

- Register and manage sales and rental operations.

- Incorporate process monitoring and control tools.

- Generate internal reports to support decision-making.

- Use a PostgreSQL database to ensure integrity, security, and scalability.

To meet these requirements, the project followed the waterfall methodology, progressing through well-defined stages:

- Requirements analysis.

- Design of the database and user interfaces.

- Implementation of core modules (properties, clients, contracts, and reports).

- Testing through unit and integration tests.

- Deployment and validation in the real environment.

The project was planned to be completed in approximately three months, using accessible resources such as personal computers, PostgreSQL, and programming tools. It was expected to deliver a reliable solution that improved productivity, reduced management times, and ensured data security.

In conclusion, this initiative addressed a concrete need for technological modernization and constituted a practical opportunity to apply competencies in programming, databases, software quality assurance, and project management.

## 1.3 Introducción

El proyecto “Corredora” se desarrolló en el contexto de una agencia inmobiliaria ubicada en La Calera, Región de Valparaíso, dedicada a la gestión de propiedades para venta y arriendo. La empresa enfrentaba una serie de dificultades operativas debido a que gran parte de sus procesos se ejecutaban de forma manual, mediante registros en hojas de cálculo, documentos físicos y distintos sistemas sin integración entre sí. Esta situación generaba una administración poco eficiente, con duplicidad de datos, pérdida de información relevante y una limitada capacidad para acceder a datos actualizados en tiempo real.

La necesidad de modernización tecnológica se hizo evidente a medida que la corredora experimentó un aumento sostenido en el número de propiedades y clientes gestionados. Los procedimientos manuales comenzaron a representar una barrera significativa para mantener la calidad del servicio y responder oportunamente a las demandas del mercado inmobiliario. Además, la ausencia de herramientas automatizadas dificultaba la trazabilidad de las operaciones, el control de comisiones y la generación de reportes de gestión necesarios para la toma de decisiones estratégicas.

Ante este escenario, el proyecto tuvo como propósito diseñar e implementar un software de escritorio que centralizará la información y automatizará los principales procesos internos de la corredora. Este sistema buscó optimizar la administración de propiedades, clientes, contratos, recursos humanos y finanzas, mejorando la eficiencia operativa y la confiabilidad de los datos. Al incorporar una base de datos relacional en PostgreSQL, se garantizó la integridad, seguridad y escalabilidad de la información, permitiendo además que el sistema pueda adaptarse al crecimiento futuro de la empresa.

El desarrollo del proyecto se estructuró bajo la metodología tradicional en cascada, la cual permitió avanzar de manera ordenada y secuencial a través de las etapas de análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue. Esta metodología resultó adecuada debido a la naturaleza del proyecto, que requería un control riguroso de las fases y una validación completa antes de pasar a la siguiente etapa, reduciendo la probabilidad de errores y facilitando el seguimiento del progreso.

Durante el proceso, se aplicaron diversas competencias técnicas propias del perfil del ingeniero informático, como el levantamiento de requerimientos, el diseño de modelos de datos, la programación orientada a objetos, el manejo de consultas SQL y la aplicación de pruebas de calidad. Asimismo, se utilizaron herramientas de desarrollo modernas como Python con PySide6, Visual Studio Code, Git/GitHub para control de versiones, y Supabase como entorno de respaldo de base de datos, garantizando un flujo de trabajo profesional y eficiente.

La ejecución del proyecto representó una experiencia integral de aplicación de conocimientos teóricos y prácticos, orientada a resolver una necesidad real del sector inmobiliario. La implementación del software permitió reducir tiempos de gestión, minimizar errores humanos, mejorar la trazabilidad de la información y facilitar la toma de decisiones basadas en datos confiables. En términos generales, este proyecto contribuyó al fortalecimiento tecnológico de la corredora, posicionándose de manera más competitiva dentro del mercado local y demostrando la relevancia del desarrollo de soluciones informáticas personalizadas para pequeñas y medianas empresas.

## 1.4 Problemática a solucionar o necesidad a satisfacer

La corredora de propiedades “La Calera” enfrenta múltiples dificultades en su gestión diaria debido a la prevalencia de procesos manuales y desorganizados, lo que afecta directamente su eficiencia operativa y la calidad del servicio ofrecido a los clientes. Entre los principales problemas se identifican:

- Duplicidad y pérdida de información: La ausencia de un sistema centralizado provoca que los datos de propiedades, clientes y contratos se registren en distintos documentos o formatos, ya sea en hojas de cálculo, archivos físicos o registros dispersos. Esta situación genera errores frecuentes, pérdida de información valiosa y dificultades para mantener un historial confiable de las operaciones, afectando la continuidad de los procesos y la trazabilidad de los datos.

- Ineficiencia operativa: Muchas tareas administrativas, como el registro de ventas, arriendos, control de contratos o cálculo de comisiones, requieren un consumo de tiempo excesivo por parte del personal. Esta situación no solo reduce la productividad general, sino que también incrementa la posibilidad de errores humanos y retrabajos, limitando la capacidad de la empresa para enfocarse en actividades estratégicas o de atención al cliente.

- Limitaciones en la toma de decisiones: La información clave sobre propiedades, clientes y contratos no siempre se encuentra disponible de manera rápida ni confiable, lo que dificulta la planificación estratégica, el seguimiento de resultados y la identificación de oportunidades de negocio. La falta de datos precisos puede generar decisiones basadas en información incompleta o desactualizada, afectando la competitividad de la empresa.

- Ausencia de control y reportes precisos: Actualmente no existe un mecanismo automatizado que permita calcular comisiones, generar reportes de gestión o supervisar el desempeño de las distintas áreas. Esta carencia dificulta la evaluación del desempeño del personal, la supervisión de las operaciones y la generación de indicadores clave que apoyen la mejora continua de la corredora.

Estos problemas generan retrasos, errores frecuentes y dificultades para ofrecer un servicio eficiente y confiable a los clientes, afectando la imagen y competitividad de la empresa en el mercado inmobiliario. Por esta razón, se evidencia la necesidad de implementar un software de escritorio que centralice y automatice la administración de propiedades, clientes, contratos, recursos humanos y finanzas. La adopción de esta herramienta permitirá mejorar la eficiencia operativa, garantizar la integridad y disponibilidad de la información, reducir los errores humanos y facilitar la toma de decisiones estratégicas basadas en datos confiables. Además, contribuirá a optimizar el tiempo del personal, mejorar la organización interna y fortalecer la calidad del servicio ofrecido a los clientes, asegurando un crecimiento sostenible de la corredora.

## 1.5 Objetivos del Proyecto (general y específicos)

#### Objetivo general

El proyecto tuvo como objetivo mejorar la eficiencia operativa y administrativa de la corredora de propiedades “La Calera” mediante la implementación de un software de escritorio que permitió centralizar la información de clientes, propiedades, contratos y reportes de gestión. Gracias a esta solución, la empresa redujo los tiempos de trabajo manual, disminuyó los errores asociados a la duplicidad de datos y fortaleció la trazabilidad de la información, facilitando una toma de decisiones más rápida y basada en información confiable.

En términos estratégicos, el software contribuyó a incrementar la productividad, optimizar los recursos internos y profesionalizar los procesos de gestión, otorgando a la corredora una ventaja competitiva frente a empresas del rubro que aún utilizan métodos tradicionales.

#### Objetivos específicos

Para alcanzar este propósito general y garantizar resultados medibles para la empresa, se establecieron los siguientes objetivos específicos:

- Optimizar la administración de la información interna, consolidando en una única plataforma digital los registros de clientes, propiedades, contratos y comisiones.

- Reducir la carga operativa del personal administrativo, automatizando tareas repetitivas y procesos manuales relacionados con la gestión de ventas y arriendos.

- Aumentar la confiabilidad de los datos mediante el diseño e implementación de un modelo de base de datos relacional en PostgreSQL, que garantizó integridad, seguridad y escalabilidad.

- Fortalecer la capacidad de análisis y control a través de la generación automatizada de reportes e indicadores que apoyaron la toma de decisiones estratégicas.

- Mejorar la trazabilidad y transparencia de las operaciones, facilitando el seguimiento de cada proceso desde el registro inicial hasta la finalización del contrato.

- Impulsar la transformación digital de la corredora, estableciendo una base tecnológica que permita la evolución futura del sistema y la incorporación de nuevas funcionalidades.

## 1.6 Competencias del Perfil de Egreso

En este apartado debe insertar todas las competencias técnicas asociadas a su perfil de egreso y que se encuentran directamente relacionada al desarrollo del proyecto.

Debe insertar un mínimo de tres competencias técnicas.

El desarrollo del proyecto APT permite aplicar diversas competencias técnicas asociadas al perfil de egreso de Ingeniería en Informática, directamente relacionadas con la creación de soluciones de software eficientes y la gestión de información dentro de una organización. Entre las principales competencias técnicas destacadas se encuentran:

- Análisis de procesos y propuesta de soluciones informáticas: Capacidad para identificar problemas, levantar requerimientos y proponer soluciones tecnológicas que optimicen los procesos internos de la empresa.

- Desarrollo de software aplicando buenas prácticas: Habilidad para diseñar, implementar y mantener aplicaciones de escritorio confiables, escalables y de fácil mantenimiento, siguiendo estándares de calidad en programación.

- Construcción y administración de modelos de datos en PostgreSQL: Competencia para estructurar y gestionar bases de datos relacionales, asegurando integridad, seguridad y accesibilidad de la información.

- Programación de consultas y rutinas SQL: Capacidad para desarrollar procedimientos, consultas y rutinas que faciliten el acceso, manipulación y análisis de datos.

- Pruebas de calidad en software: Habilidad para verificar que los módulos del sistema cumplan con los requerimientos funcionales y no funcionales, asegurando la confiabilidad del software.

- Gestión de proyectos informáticos: Competencia para planificar, organizar y controlar las fases del proyecto, asegurando la correcta ejecución y cumplimiento de objetivos.

## 1.7 Asignación de roles

Cada integrante del grupo debe tener asignado un rol dentro del proyecto en donde se debe describir las funciones y tareas que ejecutarán.

Jefe de Proyecto: Cristian Zamora
 Es responsable de la planificación, organización y supervisión general del proyecto. Sus funciones principales incluyen:

- Coordinar las actividades del equipo y asignar tareas según las competencias de cada integrante.

- Establecer el cronograma de trabajo y asegurar el cumplimiento de plazos y objetivos.

- Supervisar la correcta aplicación de la metodología en cascada en cada fase del desarrollo.

- Revisar avances, gestionar riesgos y resolver problemas que puedan surgir durante la ejecución.

- Mantener comunicación con las partes interesadas para informar sobre el progreso y resultados del proyecto.

Desarrollador: Joaquín Rocha

Su función principal es el diseño y desarrollo del software, con énfasis en la implementación técnica. Entre sus tareas se encuentran:

- Colaborar en el diseño de la base de datos PostgreSQL y de la arquitectura del sistema.

- Programar los módulos funcionales del software.

- Implementar rutinas y consultas SQL para garantizar el acceso eficiente a la información.

- Participar en la integración de los distintos componentes del sistema.

- Apoyar en la fase de pruebas para verificar la calidad y funcionalidad del software.

Desarrollador: Fabián Balboa

Se encarga del desarrollo de módulos y apoyo en la documentación del sistema. Sus tareas principales son:

- Implementar funcionalidades relacionadas con reportes e interfaz de usuario.

- Colaborar en la codificación y pruebas unitarias para asegurar la estabilidad del sistema.

- Contribuir en la elaboración de manuales de usuario y guías técnicas para la corredora.

- Apoyar en la detección y corrección de errores durante la fase de pruebas.

- Participar en el despliegue final del software y en la capacitación a los usuarios.

## 1.8 Metodología utilizada en el Proyecto.

Durante el desarrollo del proyecto se evaluaron distintas metodologías de trabajo comúnmente empleadas en la ingeniería de software, con el propósito de seleccionar aquella que se ajusta de mejor manera a las condiciones del equipo, los requerimientos del cliente y la naturaleza del sistema a desarrollar.

Entre las metodologías analizadas se consideraron las siguientes:

- Scrum: metodología ágil basada en iteraciones cortas y entregas parciales del producto, que requiere una comunicación constante con el cliente para redefinir prioridades y ajustar funcionalidades. Aunque Scrum favorece la flexibilidad y la adaptación al cambio, su implementación demanda reuniones frecuentes, roles definidos (Scrum Master, Product Owner, equipo de desarrollo) y una alta participación del cliente, condiciones que no se presentaban en este proyecto.

- Kanban: enfoque visual de gestión de tareas centrado en la mejora continua y la reducción de cuellos de botella en el flujo de trabajo. Si bien Kanban resulta eficiente para proyectos con requerimientos cambiantes o en evolución constante, su naturaleza flexible no se alineaba con la planificación estructurada que se había definido desde el inicio del proyecto.

- Prototipado: metodología que se basa en construir versiones iniciales del sistema (prototipos) para obtener retroalimentación temprana del cliente. Este enfoque es útil cuando los requerimientos no están completamente definidos o cuando se busca validar conceptos antes de la implementación definitiva. En este caso, los requerimientos fueron establecidos con claridad desde la primera reunión con el cliente, por lo que no fue necesario aplicar esta metodología.

- Espiral: modelo que combina elementos de desarrollo iterativo con análisis de riesgos continuos. Aunque es una metodología robusta, su nivel de complejidad y los recursos que demanda resultaban excesivos para el alcance y tiempo de ejecución del presente proyecto.

Tras este análisis comparativo, se determinó que la metodología tradicional en cascada era la más adecuada para el desarrollo del software. Esta metodología se basa en un proceso secuencial y estructurado, donde cada fase se completa antes de avanzar a la siguiente, asegurando un control riguroso de los entregables y facilitando la trazabilidad de cada etapa.

La elección del modelo en cascada se justificó principalmente porque los requerimientos fueron definidos de forma clara, completa y estable desde la primera reunión con el cliente, sin la necesidad de realizar iteraciones o ajustes frecuentes. Además, el contacto con el cliente durante la ejecución del proyecto fue limitado, lo que hacía menos viable la aplicación de metodologías ágiles que dependen de la retroalimentación continua.

El modelo en cascada permite mantener una planificación ordenada, un control eficiente de los plazos y una documentación completa en cada fase, lo que resultó fundamental para un equipo de desarrollo pequeño y con roles bien definidos. Las etapas aplicadas fueron las siguientes:

- Análisis: recopilación y documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

- Diseño: elaboración del modelo de datos, la arquitectura del sistema y los prototipos de interfaz.

- Implementación: desarrollo de los módulos del software y configuración de la base de datos.

- Pruebas: validación del correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas unitarias e integradas.

- Despliegue: instalación y entrega del sistema en el entorno operativo del cliente, junto con su documentación técnica y de usuario.

## 1.9 Creación de cronograma asociado al Proyecto (Carta Gantt)

La siguiente Carta Gantt presenta la planificación temporal del proyecto, con un inicio programado para el 7 de agosto y una finalización aproximada durante los primeros días de diciembre. En ella se detallan las principales etapas, actividades y tareas involucradas en su desarrollo, especificando los recursos asignados a cada fase, así como la duración estimada y las fechas de inicio y término correspondientes. Esto permite visualizar de forma clara la secuencia, el avance y la dependencia entre las actividades.

Diagrama  SEQ Diagrama \* ARABIC 1

Diagrama  SEQ Diagrama \* ARABIC 1

## 1.10 Riesgos Asociados al Proyecto

La siguiente matriz de riesgos nos permite identificar, evaluar y priorizar los posibles eventos que podrían afectar el proyecto. Cada riesgo se analiza según su probabilidad, impacto y criticidad, incluyendo además planes de mitigación y contingencia para minimizar problemas durante el desarrollo del sistema.

Tabla 1

La siguiente tabla presenta la justificación de la probabilidad asignada a cada uno de los riesgos identificados en el proyecto. Esta clasificación se basa en la frecuencia esperada de ocurrencia y en la experiencia del equipo respecto a proyectos de características similares, permitiendo establecer una base objetiva para la evaluación y priorización de los riesgos.

Tabla 2

## 1.11 Implementación del Proyecto

### Diseño y Arquitectura de la solución (Caso de uso de Software o plataforma de gestión)

#### Diagrama de Casos de Uso del Sistema

El diagrama de casos de uso muestra las principales funciones del sistema y cómo interactúan los usuarios con cada módulo. Su propósito es representar de forma general las operaciones disponibles, así como los permisos diferenciados según el tipo de actor.

Los actores principales son:

- Administrador/SuperUsuario: posee acceso total al sistema, incluyendo la administración de usuarios y la supervisión completa de las operaciones.

- Empleador: cuenta con facultades administrativas para gestionar y revisar información clave como ventas, propiedades y trabajadores.

- Empleado: ejecuta tareas operativas, como registrar ventas, arriendos y propiedades, además de generar liquidaciones y actualizar información diaria.

- Base de Datos (actor externo): valida credenciales, almacena los registros del sistema y permite la consulta y actualización de información.

En conjunto, estos actores y casos de uso permiten visualizar el funcionamiento global del software y las responsabilidades asignadas a cada tipo de usuario dentro de la plataforma.

El sistema se construye bajo una arquitectura en capas que separa de forma clara la interfaz gráfica, la lógica de negocio y la gestión de datos. En la capa de presentación, desarrollada con PySide6, se encuentran las ventanas principales del sistema, incluyendo login, panel principal y módulos de ventas, arriendos, propiedades, finanzas, recursos humanos y gestión de usuarios. Cada archivo .py representa una vista o ventana independiente dentro de la aplicación.

La capa de lógica o servicios, implementada en Python dentro del directorio services, contiene los módulos encargados de procesar las reglas de negocio de cada funcionalidad. Estos servicios reciben las solicitudes de la interfaz, realizan validaciones, gestionan cálculos y establecen comunicación directa con la base de datos. Esta separación favorece la mantención, escalabilidad y reutilización del código.

Finalmente, la capa de datos corresponde al sistema de persistencia implementado con PostgreSQL y respaldado mediante Supabase. En esta capa se almacenan las tablas del sistema, incluyendo usuarios, ventas, arriendos, propiedades, trabajadores, liquidaciones y registros financieros. La comunicación entre capas es secuencial: la GUI invoca métodos del servicio y los servicios realizan operaciones sobre la base de datos.

### Base de datos

Modelo de base de datos diseñado para integrar clientes, ventas, finanzas, RRHH, propiedades, contratos, operaciones, etc asegurando consistencia en los datos y facilitando el acceso a la información

#### Requerimientos Generales del Sistema

#### Requerimientos Funcionales

#### Requerimientos No Funcionales

### Requerimientos técnicos

| Elemento | Especificación mínima | Especificación recomendada | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesador | Intel Core i3 o equivalente | Intel Core i5 o superior | Permite ejecutar el entorno de desarrollo y el sistema sin retrasos. |
| Memoria RAM | 4 GB | 8 GB | Necesaria para ejecutar el entorno Python, la base de datos y el GUI de manera fluida. |
| Almacenamiento | 80 MB HDD | 100 MB SSD o superior | Espacio suficiente para almacenar los datos, respaldos y registros del sistema. |
| Pantalla | 1366×768 px | 1920×1080 px | Asegura una visualización adecuada de la interfaz PySide6. |
| Conectividad | Acceso a internet | Internet estable (>10 Mbps) | Requerido para sincronización con Supabase y actualizaciones. |
| Periféricos | Teclado y mouse estándar | – | Para interacción con la interfaz de usuario. |

### Desarrollo de la solución

### 1. Módulo de Inicio de Sesión (Login)

La prueba del módulo de inicio de sesión verifica la autenticación correcta de los usuarios registrados. El sistema valida credenciales en la base de datos mediante hashing seguro, y muestra acceso o rechazo según corresponda. Se probó el funcionamiento con distintos perfiles (Empleado, Empleador y Administrador), confirmando que el sistema redirige correctamente al panel principal solo en caso de credenciales válidas.

### 2. Panel Principal y Módulo de Ventas

En el módulo de ventas se comprobó la capacidad de registrar nuevas operaciones, filtrar información por estado o fecha, realizar búsquedas rápidas y actualizar el listado dinámicamente. También se validó la funcionalidad de exportación a Excel, generando archivos con los datos visualizados en pantalla. Las pruebas confirmaron que el sistema muestra correctamente comprador, vendedor, propiedad asociada, fechas y estado de la transacción.

### 3. Módulo de Finanzas

El módulo de finanzas fue evaluado verificando el resumen financiero generado por el sistema, incluyendo totales de ventas, arriendos y otros movimientos contables. Las pruebas consistieron en cargar datos reales desde la base de datos y confirmar que los cálculos de ingresos y egresos son consistentes con las operaciones registradas en los módulos correspondientes.

### 4. Módulo de Recursos Humanos (RRHH)

En este módulo se probó el registro de trabajadores con datos personales, previsionales y contractuales. También se evaluó la generación de liquidaciones, donde el sistema calcula automáticamente haberes, descuentos y sueldo líquido según la información ingresada. Se verificó la posibilidad de eliminar trabajadores o liquidaciones, y la exportación de liquidaciones a Excel para respaldo contable.

### 5. Módulo de Arriendos

El módulo de arriendos fue probado registrando arrendadores, arrendatarios y propiedades asociadas. El sistema valida la disponibilidad de la propiedad y permite administrar los contratos de arriendo de forma clara. Las pruebas confirmaron que las búsquedas y filtros funcionan correctamente y que la información se almacena de manera íntegra en la base de datos.

### 6. Módulo de Propiedades

Este módulo fue evaluado verificando el registro, visualización y filtrado de propiedades disponibles. Las pruebas incluyeron la edición de información básica, vinculación con ventas y arriendos, y validación de datos para evitar duplicidades. Se confirmó que el módulo se sincroniza correctamente con los demás componentes del sistema.

### 7. Módulo de Gestión de Usuarios

Finalmente, se probó el módulo de gestión de usuarios, exclusivo del Administrador. Las pruebas incluyeron creación de nuevos usuarios, asignación y modificación de roles, y eliminación de cuentas. También se verificó que cada perfil accede solo a los módulos permitidos, validando la correcta implementación del control de permisos.

## 1.12 Definición de Recursos y Costos asociados al Proyecto

El costo total estimado del proyecto asciende a $4.160.000 CLP, considerando los recursos humanos, tecnológicos y operativos necesarios. A este monto se incorpora una utilidad del 15%. La inclusión de este margen responde a criterios estándar de gestión de proyectos, permitiendo cubrir riesgos, administración e imprevistos menores, garantizando la sostenibilidad financiera del desarrollo, lo que equivale a $624.000 CLP, lo que sitúa el valor final del proyecto en $4.784.000 CLP.

La mayor parte del presupuesto se concentra en los recursos humanos, reflejando el valor técnico y especializado requerido para el desarrollo. Los costos tecnológicos se mantienen bajos gracias al uso de herramientas y software de código abierto, limitándose a gastos básicos de infraestructura y operación. En conjunto, los costos y la utilidad aplicada son coherentes con el alcance y la naturaleza del proyecto, garantizando una ejecución eficiente, sostenible y con un margen razonable para cubrir riesgos y gestión.

| Recursos Humanos | Cantidad | Costo por mes (CLP) | Tiempo | Costo total (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | $200.000 | 4 meses | $800.000 |
| Desarrolladores | 2 | $100.000 c/u | 4 meses | $800.000 |
| Total Recursos Humanos |  |  |  | $1.600.000 |

| Recursos Físicos | Cantidad | Costo unitario (CLP) | Tiempo / uso | Costo total (CLP) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Computadores personales | 3 | $800.000 | Uso total del proyecto | $2.400.000 | Depreciación valorada |
| Supabase (plan básico) | 1 | $10.000 | 4 meses | $40.000 | Respaldo BD |
| Licencia VS Code / GitHub | 3 | $0 | Permanente | $0 | Herramientas gratuitas |
| Python, PySide6, PostgreSQL | - | $0 | Permanente | $0 | Código abierto |
| Internet y energía eléctrica | 1 | $25.000 | 4 meses | $100.000 | Costos operativos |
| Material de oficina | - | - | Proyecto completo | $20.000 | Gastos menores |
| Total Recursos Tecnológicos / Operativos |  |  |  | $2.560.000 |  |

| Categoría | Monto (CLP) |
| --- | --- |
| Total Recursos Humanos | $1.600.000 |
| Total Recursos Tecnológicos / Operativos | $2.560.000 |
| Costo Total del Proyecto | $4.160.000 |
| Utilidad (15%) | $624.000 |
| Precio Final del Proyecto | $4.784.000 |

# CONCLUSIÓN

El desarrollo del sistema “Corredora La Calera” permitió dar respuesta a problemas reales derivados de la gestión manual de información dentro de la empresa. A través del análisis inicial se identificaron dificultades como duplicidad de datos, falta de trazabilidad, limitaciones en la administración de ventas y arriendos.

La implementación del proyecto, siguiendo la metodología en cascada, permitió avanzar de manera ordenada desde el diseño del modelo de datos y la arquitectura del software hasta la construcción de los módulos principales en Python y PostgreSQL. Cada módulo fue desarrollado según los requerimientos del cliente y validado mediante pruebas funcionales que confirmaron su correcto funcionamiento e integración.

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema centraliza la información, mejora la eficiencia operativa y reduce errores asociados a procesos manuales. Además, proporciona herramientas de consulta y reportes que facilitan la toma de decisiones y profesionalizan la gestión de la corredora.

La solución desarrollada cumple con los objetivos planteados, aporta valor directo a la empresa y evidencia la aplicación efectiva de las competencias de Ingeniería en Informática en un contexto real de desarrollo de software.

# BIBLIOGRAFÍA

Para la bibliografía considerar Norma APA 7ma Edición.

# ANEXOS

Debe incorporar como anexos en documento como archivo Word, todo tipo de información que complemente el proyecto.

En la entrega final del proyecto, deben enviar todos los archivos utilizados en la implementación y desarrollo del mismo. El docente mencionará unas clases antes de la entrega final dicho listado a entregar.